
技术服务合同

 
委托单位：天津市西青区农业农村委员会
咨询单位：合康亿盛价格评估（河北）有限公司
委托方(甲方):天津市西青区农业农村委员会
受托方(乙方):合康亿盛价格评估（河北）有限公司
兹受西青区农业农村委员会（甲方）委托，乙方合康亿盛价格评估（河北）有限公司（乙方）就天津知味米有限公司大米包装线升级改造项目提供相关验收服务。根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，遵循公开透明，公平竞争，公正诚实信用的原则，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，签订本合同，并共同遵守。并由双方共同恪守。
咨询项目

1.项目名称：天津知味米有限公司大米包装线升级改造项目
2.服务内容：第三方验收
咨询服务要求

1、工作内容：天津知味米有限公司大米包装线升级改造项目第三方验收，主要包括：资料审查、现场检查、专家验收、报告出具四项工作内容。

2、成果形式：编制形成验收报告。

3、成果标准或要求：服务成果应符合中国法律、法规、规章和相关标准、规范的规定，服务成果符合甲方实际工作需求，并通过甲方审核。

4、
合同服务周期：自合同签订后根据甲方要求及时完成验收及报告编制工作，经甲方审核后，视为咨询服务工作完成，乙方需向甲方提供项目的成果报告电子版1份，纸质版6份。

5、服务地点：天津市西青区。

6、其他要求：乙方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。

咨询服务费

1.服务收费标准按相关法律规定进行报价。

2.服务费明细：
天津知味米有限公司大米包装线升级改造项目验收服务费为¥7000.00元，合计为金额为人民币大写：柒仟元整。
4.支付方式

项目验收完成后，根据甲方要求及时完成验收及报告编制工作，经甲方审核通过后，乙方向甲方出具项目的发票，根据发票明细甲方及时支付项目的验收费用。
工作要求

1.乙方完成咨询服务工作的形式：提交验收报告6份以及相应电子版报告。

2.技术服务工作成果的验收标准：符合国家及天津市的法律、法规，有关工程项目验收规定符合天津市有关规定。

甲方权利和义务

1.甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2.甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。

3.当甲方认定乙方具体工作人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换具体工作人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

4.甲方有权不定期地就乙方服务承诺进行检查；对乙方在合同期限内的服务能力和服务态度进行评价，并根据评价意见有权决定乙方参与代理项目的次数和机会。
5.甲方有权向有关部门投诉乙方违法违规行为。
乙方权利和义务

1.乙方有权就甲方工作人员的违法违规行为向甲方有关部门进行投诉。
2.乙方工作人员应具有相应的验收经验，乙方派出的经报备的项目经理及项目工作人员应具备验收相应的资质、工作经验及能力，乙方有义务为甲方提供优质服务，且不得与服务承诺相违背。
3.乙方应自行完成验收服务项目，不得将服务事项转包、分包给第三人。
4.乙方应根据协议规定，按时保质完成服务工作。
5.乙方应对本协议签署及履行过程中所获悉的有关甲方及甲方委托项目的信息负有保密义务，非经甲方书面同意不得提供或泄露至任何第三方，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

知识产权

乙方按本合同约定完成的咨询服务成果的知识产权在甲方支付所有咨询服务费后归【甲】方所有。

乙方向甲方提供具体服务内容
一、资料审查

主要包括：项目前期申报资料的审查，查阅项目造价、招标情况的合理性，查验项目工程、设备、监理等相关资料的完整性与真实性（包括合同、发票、施工资料、设备资料、出厂合格证、检测报告等），检查项目中期检查情况，检查项目竣工自验情况，核查结算审核报告与决算审计报告的资金落实情况和真实性。

二、现场检查

主要包括：对建筑工程进行材料送检情况检验批的检查，核查建筑物构件尺寸及规格，核查工程材料与设计的相符性；

对货物及设备类进行采购合同、发票与实物的对照，检查设备是否正常空转、运行，进行尺寸丈量，确保与合同清单一致。

三、专家验收

我公司将聘请3名副高级以上的相关专业专家进行整体验收，并经专家签字确认验收结果。

四、验收报告

我方出具验收报告，验收报告份数不少于6份。
违约责任

1.如因甲方原因（包括但不限于在乙方开始工作之前未向乙方及时提交完整、真实、正确的项目资料文件及相关电子文件）导致拖延项目进度，损失由甲方自行承担，乙方不承担任何责任。

2.乙方不得违反法律法规规定和本合同约定，否则构成违约，甲方可解除合同，乙方向甲方支付合同总额20%违约金，给甲方造成损失的还应赔偿经济损失。

争议解决及其他条款

1.本合同履行过程中各阶段任务书及双方认可的来往函件、会议纪要等书面资料，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力宜，未尽事由双方协商解决。如通过协商未能解决，任何一方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。

2、本合同经双方加盖公章或合同专用章后生效，一式【4】份，甲方执【3】份，乙方执【1】份，具有同等法律效力。

	委托方（甲方）：天津市西青区农业农村委员会（盖章）

法定代表人（或授权签约人）：
签订日期：年月日




	受托方（乙方）：合康亿盛价格评估（河北）有限公司（盖章）

法定代表人（或授权签约人）：
签订日期：年月日



