附表

天津市2023年生态环境保护督察整改情况公示表

整改任务	任务编号	天津市2023年生态环境保护督察反馈问题第13项整改任务
问题描述	黑臭水体治理存在问题。按照天津市深入打好污染防治攻坚战要求，以及西青区深入打好污染防治攻坚战2023年工作计划，西青区在黑臭水体治理工作中存在排查不到位情况。2023年西青区自查报告和上报上级部门材料中明确新增农村和建成区黑臭水体均为零，无新增黑臭水体。此次督察中现场核查发现精武镇大卷子工业园区排水边沟水体颜色异常，且有明显异味，通过现场监测采样分析，监测报告中明确氨氮指标超标（15.6mg/L），水环境质量超过黑臭水体标准。
责任单位	区生态环境局、区农委、区水务局、各街镇、经开集团
整改目标	巩固黑臭水体“动态清零”成果。
整改措施	1.立行立改。2023年12月底前已对该工业园区排水沟进行彻底清理，并将闸口污水抽回污水管网，完成整改工作后对该沟渠进行填埋处理。

2.持续开展建成区黑臭水体排查整治工作。对已完成治理的三条黑臭水体开展常态化水质监测，切实巩固建成区黑臭水体治理成效。

3.2024年5月底前制定实施《西青区工业园区水污染专项整治方案》，组织相关街镇、经开集团对工业园区和涉水企业污水集中处理设施建设运行、雨污管网分流、污水收集处理、环境风险防范以及初期雨水排放控制等情况进行调查评估，对相关问题开展整治工作。

4.持续开展农村黑臭水体动态排查治理工作。健全完善“日常巡查、街镇排查、区级抽查”工作模式，持续开展农村黑臭水体动态排查工作。加强对易返黑返臭点位巡查检查和水质监测，对于发现的疑似农村黑臭水体及时组织属地街镇开展治理，切实巩固农村黑臭水体“动态清零”成果。
一是精武镇已将该工业园区排水沟清理干净，将闸口污水抽回污水管网后对该沟渠进行填埋处理，对现有土地已进行平整，完成整改。二是区生态环境局会同区水务局于5月21日印发《关于开展2024年城市黑臭水体排查整治工作的通知》，组织对城市建成区及直接影响城市黑臭水体治理成效的
整改主要

工作及成效	城乡结合部等区域开展排查，未发现新增黑臭水体。同时，对已经治理完成的3条黑臭水体（东场引河、程村排水河、南丰产河）开展二、三季度常态化水质监测，未发现返黑返臭现象。三是区生态环境局于2024年5月制定了《西青区工业园区水污染专项整治方案》，组织相关街镇、经开集团对工业园区和涉水企业污水集中处理设施建设运行、雨污管网分流、污水收集处理等情况进行调查评估，对相关问题开展了整治工作。四是区生态环境局会同区农委、区水务局建立了“日常巡查、街镇排查、区级抽查”的工作模式，督促各涉农街镇持续开展农村黑臭水体排查治理工作，组织各涉农街镇开展了2轮全面排查，区生态环境局联合区农委、区水务局开展了4轮抽查，未发现新增国家级和市级农村黑臭水体，确保农村黑臭水体“动态清零”成果。
整改时限	2024年12月
社会监督联系人及电话	联系人：孙艳朋、黄继元；联系电话：27924815